Daily 26/11/2025.

Francisco Wala (TeachLead, UI/UX): Realizou levantamento de requisitos, fazendo documentação de acordo com normas ISO, e informado que começará figma na data 27/11/2025.

Matheus Henry(Frontend, infraestrutura): Realizei junto do Enzo Crepaldi(Back java e interface gráfica em javaFX), discussão de ideias, no dia seguinte (27/11/2025) preparar o servidor, com apache e adicionar envio por DNS.

Enzo Crepaldi(Back java e interface gráfica em javaFX): hoje foi realizado discussão de ideias junto de Matheus Henry(Frontend, infraestrutura), no dia seguinte (27/11/2025) iniciar projeto em java e se possível iniciar a própria interface.

Daily finalizada:17:00.

Daily dia 27/11/2025

Francisco Wala (TeachLead, UI/UX): Atualizando documentação em levantamento de requisitos, acredito que precisarei de mais um dia, também configurei com o Matheus Henry(Frontend, infraestrutura) servidor DNS, amanhã pretendo terminar a documentação com casos de uso e logo em seguida iniciar na criação de protótipo.

Matheus Henry (Frontend, Infraestrutura): Concluí a discussão de ideias com o Enzo Crepaldi, estou em andamento com a configuração do servidor Nginx e do Bind9, e meu próximo passo será criar a landing page. Não preciso de ajuda no momento.

Enzo Crepaldi (Back Java e interface gráfica em javaFX): Instalei e configurei o JDK 17 e as extensões do Java no VSCode. Em seguida, inicializei a estrutura do projeto, criando o package e a classe main. Amanhã, pretendo iniciar a implementação das primeiras classes do modelo de domínio e realizar o primeiro commit da estrutura base no repositório.

Daily finalizada:17:00.

Daily dia 28/11/2025

Francisco Wala (TeachLead, UI/UX): Início e fim de protótipo em excalidraw, realizado discussão em grupo, com integrantes, Matheus e Enzzo, e já iniciando protótipo em FIGMA, por ter uma ideia significativa, para segunda-feira finalizar o mesmo e logo em seguida validar documentação com cliente.

Enzo Crepaldi (Back java e interface gráfica em javaFX) Concluído Implementei a estrutura básica do sistema de estacionamento em Java, com coleta de dados de entrada (placa, modelo e proprietário) e o método de salvamento em CSV com registro automático de horário usando LocalDateTime. Em Andamento Estou desenvolvendo a lógica de saída do veículo, que inclui a leitura do arquivo CSV, busca por placa específica e preparação para o cálculo de tempo de permanência. Próximo Passo Implementar o cálculo de preço baseado no tempo (R$10 primeira hora + R$5 a cada 5 minutos adicionais) e finalizar a funcionalidade de saída do veículo. Bloqueios/Ajuda Não preciso de ajuda no momento.

Matheus Henry (Frontend, Infraestrutura): Ontem concluí o processo de configuração dos servidores, só restando adicionar a pagina web, hoje estou em andamento com a parte da landing page, aonde estou começando com os requisitos e discutindo ideias com o Francisco Wala (TeachLead) sobre como os protótipos ficarão, e meu próximo passo será codar a landing page. Não preciso de ajuda no momento.

Daily finalizada:17:00.

Daily dia 05/12/2025

Francisco Wala (TeachLead, UI/UX): Hoje finalizei a landingPage em desktop, iniciei o tablet, e por fiz merge de landing_page de Matheus Henry (Frontend, Infraestrutura).

Matheus Henry (Frontend, Infraestrutura): concluí o processo de configuração dos servidores, só restando adicionar a pagina web, hoje estou em andamento com a parte da landing page, aonde já comecei a coda a página, e meu próximo passo será adicionar a página ao servidor web, assim finalizando a parte de SOP. Não preciso de ajuda no momento.

Daily dia 07/12/2025:

Francisco Wala (TeachLead, UI/UX): Realizando modificação no figma e realizando code review de LandPage feita por Matheus (FrontEnd, infraestrutura).

Matheus Henry (Frontend, Infraestrutura): Conclusão de processo de configuração dos servidores (por Matheus(eu) e Francisco Wala(Techlead)), só restando adicionar a pagina web, hoje estou em andamento com a parte da landing page, e meu próximo passo será terminar a landing page, não preciso de ajuda no momento.

Enzo Crepaldi (Back Java e interface gráfica em JavaFX): Finalizei toda a lógica de saída do veículo, incluindo a leitura do arquivo estacionamento.csv, comparação da placa digitada, cálculo automático do tempo de permanência com Duration, cálculo do preço conforme o tempo total e exibição das informações completas no console. Também implementei o salvamento no historico.csv e a remoção automática do veículo do arquivo de estacionados.

Em Andamento: estou revisando o fluxo completo de entrada, saída, histórico, melhorando a organização do código e adicionando comentários detalhados para documentação.

Próximo Passo:  preparar para integração futura com a interface JavaFX.

Bloqueios/Ajuda: nenhum bloqueio até o momento; funcionalidades funcionando como esperado.

Daily finalizada:17:00.

Daily dia 15/12/2025

Francisco Wala (TeachLead): Fazendo últimas atualizações para entrega de projeto com todas as verificações a nossa altura atual de análise, código verificado de landPage e de java e javafx.

Matheus Henry (Frontend, Infraestrutura):